VUOSIRAPORTTI  V 2011

Aakonvuoriyhdistys ry

Hankkeen toteuttaja: Aakonvuoriyhdistys ry

Hankkeen nimi ja hanketunnus: Aakonmaja no. 13080 D nro: 469/3560-2011

Yhteenveto hankkeesta: Hankkeen tarkoitus on rakentaa Haapavedelle Korkattiin eri urheilujärjestöille yhteinen kokoontumis / tukipaikkarakennus. Alueella sijaitsee moottoriurheilurata, valaistu hiihtolatu ja ampumarata.

Hanke on investointihanke. Tehtävä rakennus on kaksikerroksinen ja sen kerrosala on noin 290 m2. Alakertaan tulee sauna – ja pukutilat, yläkertaan tulee kokoontumistilat, keittiöt ja wc- tilat.

Hankepäätös on tullut 16.6.2011 Ely-keskukselta.

Hankkeen tavoitteet: Hankkeen myötä eri järjestöjen yhteistyö syvenee. Toiminta mahdollistaa alueen kehittämisen suunnitelmien mukaan. Alue ja tilat palvelevat myös päivittäisiä harrastekäyttäjiä. Hankkeella on suuri merkitys Korkatin alueen kokonaisvaltaisen kehittämisen kannalta, sillä se luo puitteet monipuoliseen harrastustoimintaan ja sen kehittymiseen.

Hankkeen toteutus:

Toimenpiteet hankkeen toteuttamiseksi on aloitettu. On laadittu 4 – järjestön kesken ns. osakassopimus, joka käsittää mm. yksityisen rahoitusosuuden jakautumisen. Haapaveden kaupunki on myös mukana hankkeessa ja osakkaana Aakonvuoriyhdistys ry: ssä.

Toteutuksen organisaatio:

Hankkeen toteutuksesta vastaa Aakonvuoriyhdistyksen hallitus. Tukena on vastuu urheilujärjestöt, joilla on talkootyöntekijöitä.

Kustannukset ja rahoitus:

Tähän mennessä kustannuksia on syntynyt rakennusluvista sekä sähkö ja LVI-töiden suunnitelmista.

Isoimmat kustannukset tulevat syntymään hirsipaketista, maapohja- ja sokkelitöistä sekä LVI- ja sähkötöistä. Haapaveden kaupunki on varannut hankkeelle väliaikaisen rahoituksen käyttöön, koska hankkeen alettua rahaa kuluu kerralla paljon. Yksityisrahaosuudet on myös laskutettu eri järjestöiltä.

Raportointi ja seuranta:

Aakonvuoriyhdistys seuraa hankkeen toteutusta. Aakonvuoriyhdistys ry:n sihteeri hoitaa raportoinnit ja pöytäkirjojen teon. Hankkeen ohjausryhmän jäsenet koostuvat myös eri urheilujärjestöjen jäsenistä ja hallituksen jäsenistä.

Hankkeelle on haettu ennakkomaksatusta 37 000 €.

Haapavedellä 8.12.2012

Kati Mäntylä				Raili Heikkilä

puheenjohtaja			sihteeri